- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса котировок цен

- на ремонт кровли и проемов здания гостиницы в Тевризском районе Омской области

Заказчик: Администрация Тевризского муниципального района Омской области

Почтовый адрес: 646560, Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская  29

Адрес электронной почты: economtevriz@yandex.ru

Источник финансирования заказа: муниципальный  бюджет

Предмет муниципального  контракта: ремонт кровли и проемов здания гостиницы в Тевризском районе Омской области

Место выполнения работ: Омская область, Тевризский район, озеро Ныры

Срок  выполнения работ: в течении месяца после подписания муниципального контракта.

Максимальная  цена муниципального  контракта:  448486,00 (четыреста сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 00 коп.)  в т. ч.  НДС 68413,00 рублей. Цена  фиксированная на протяжении всего действия контракта и включает в себя все обязательные платежи и сопутствующие расходы.

Место подачи котировочных  заявок: по адресу Заказчика, каб. 3

Срок подачи заявок: с 28 декабря 2010г. по 14 января 2011г

Срок и условия оплаты: безналичный расчёт, возможна предоплата до 30%

Срок подписания: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Требования к участнику: наличие свидетельства, выданное саморегулируемой организацией,  о допуске к строительным работам, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Техническое задание

На ремонт кровли и проемов здания гостиницы

в Тевризском районе Омской области

| Наименование работ | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж кровли |  |  |
| Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 1,79 |
| Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 0,35 |
| Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 1,79 |
| Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную в а/самосвалы | т | 5,5 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т, работающими вне карьера на расстояние 4 км | Руб. за 1т | 5,5 |
| Устройство кровли |  |  |
| Установка стропил | 1 м3 | 3,03 |
| Устройство карнизов | 100 м2 | 0,1 |
| Простая окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны, карнизы) | 100 м2 | 0,55 |
| Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1,79 |
| Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 1,79 |
| Профнастил оцинкованный окрашенный без пленки марки НС-35, толщиной 0,7 мм | м2 | 205,85 |
| Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 | ШТ | 1074 |
| Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 1,79 |
| Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б | м2 | 205,85 |
| Подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) пленка типа ЮТАКОН | м2 | 205,85 |
| Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 | 1,79 |
| Плиты теплоизоляционные URSA П-15 | м3 | 36,87 |
| Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 0,3 |
| Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0,37 |
| Устройство желобов подвесных | 100 м | 0,23 |
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,09 |
| Проемы |  |  |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,2175 |
| Блок оконный ПВХ 5-х камерный толщиной 70-73 мм, тройное остекление 36 мм, размером: 1400х1400 мм (глухой+поворотно-откидной) | м2 | 21,75 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м.п. | 0,51 |
| Плиты подоконные ПВХ размером 25х350х6000 мм | м | 51 |
| Подшивка потолков досками обшивки в котельной | 100 м2 | 0,1 |

И.о. Главы Тевризского муниципального района

Омской области 			                                                          	  В.Я. Алексеенко